- 概览

| 会议主题： | saintouyang(欧阳婷婷)的快速会议 |
| --- | --- |
| 会议时间： | 2026年03月30日 20:31-21:31 |
| 参会人： | @saintouyang(欧阳婷婷) |
| 会议地点： |  |
| 会前必读： |  |
| 录制链接： | 转写_saintouyang(欧阳婷婷)的快速会议 |

- 会议摘要

本次会议主要围绕海克斯符文推荐系统的设计方案进行深入讨论，涉及系统阈值设置、标签体系构建、数据来源处理、开发计划安排以及验证优化措施等内容，旨在确保系统一期顺利上线。

1. 推荐系统整体设计

-   阈值设置与预选池构建

-   英雄自定义阈值：每个英雄根据其强度设置独立阈值（如火男与萃神阈值不同），避免统一阈值导致部分英雄推荐符文过少。

-   预选池生成规则：对每个英雄的所有符文计算fx值（综合评分），取前30%作为预选池，并通过调整阈值保证每个英雄至少有12-15个推荐符文。

-   符文阶位控制：预选池需验证白银阶（S）、黄金阶（G）、冷彩阶（P）的分布，确保各阶位均有推荐符文，避免因阶位偏差导致用户无法命中推荐。

-   标签体系定义

-   四类标签划分：标签分为完美搭配（基于B站文档OCR提取）、组合（23个英雄组合验证）、单卡（基于胜率）、娱乐（佛连胜等），分别解决玩家“为什么选”和“怎么选”的需求。

-   标签优先级与扩展规划：一期优先使用现有标签，二期考虑构建知识图谱，实现多标签优先级和在线推理。

-   推荐逻辑公式

-   基础公式框架：使用线性加权公式（如阿尔法×胜率+贝塔×选取率+西塔×UGC评分），UGC评分作为修正系数，并通过clip函数限制其影响范围（如最多影响15分）。

-   实时状态扩展：二期计划加入对局实时状态（如连胜/连败、KDA）作为变量，提升推荐针对性。

2. 数据来源与处理方法

-   UGC数据利用

-   来源与处理：从B站、掌盟等平台爬取UGC评论，通过OCR提取完美搭配数据，并使用情感分析过滤负面内容（如骂人评论），确保数据质量。

-   评分应用：UGC评分代表用户偏好，与胜率、选取率走向基本一致，对特殊英雄组合起修正作用；一期直接使用UGC内容，二期可能用AI生成补充。

-   知识库内容生产

-   生产方式选择：优先采用UGC内容人工审核，辅助AI批量生成（如开源情感分析工具处理评语），确保推荐理由简洁（20字以内）。

-   内容覆盖策略：对缺乏UGC的符文，使用英雄或单卡评论复用，娱乐标签内容由人工梳理。

3. 开发计划与实施安排

-   时间节点与任务

-   合包目标：计划8号完成数据协议合包，15号前完成知识库热更；整体上线时间紧张，需优先保障核心功能。

-   文档编写要求：需先产出产品文档明确数据协议（如离线/云端字段分配），再补技术文档，便于开发理解接口设计。

-   技术实现分工

-   系统部署：推荐服务初期以离线为主（阈值、标签预计算），后续逐步迁移至云端支持实时数据。

-   代码责任：saintouyang(欧阳婷婷)负责方案设计，杨波负责代码review与实现，需确保开发框架可扩展。

4. 验证与优化措施

-   概率验证与参数调优

-   命中概率计算：预选池符文数量（如12个）需保证用户命中概率合理（如30%概率命中），否则调整数量上限。

-   参数测试平台：搭建测试平台供内部验证，通过案例（如火男配导管）检查标签是否符合认知，并邀请用户反馈。

-   数据回收与监控

-   埋点设计：通过TRACE ID跟踪单局用户符文选择，对比推荐结果，评估系统效果；一期可离线计算，二期需实时上报。

-   问题处理：发现规则复杂度过高或数据偏差时（如UGC评分阈值限制），需及时调整参数或重构规则。

5. 其他讨论事项

-   标签展示优化

-   优先级控制：娱乐标签与实用性标签重叠时（如火男配导管），优先展示高优先级标签，避免信息过载。

-   用户认知链条：二期考虑构建知识网络，将标签串联成决策路径（如英雄-符文边关系），提升玩家学习效果。

-   资源与风险

-   开发资源紧张：全后台开发可能导致迭代压力，需算法团队后续参与；知识库内容生产依赖人工，效率可能成瓶颈。

-   方案复杂度：规则较多可能影响维护，未来需考虑重构为矩阵化权重系统。

- 会议待办

-   设置阈值: 调整英雄独立阈值，验证预选池数量和白银、黄金、冷彩阶分布，保证每个英雄至少有12-15个推荐符文。@saintouyang(欧阳婷婷)

-   构建标签: 梳理娱乐标签，定义完美搭配、组合、单卡、娱乐四类标签，规划二期知识图谱构建。@saintouyang(欧阳婷婷)

-   完善公式: 完善线性加权推荐公式，设置UGC评分clip函数限制影响，规划二期加入对局实时状态变量。@saintouyang(欧阳婷婷)

-   处理数据: 从B站、掌盟爬取UGC评论，OCR提取完美搭配数据，使用情感分析过滤负面内容，确保数据质量。

-   生产内容: 生产推荐理由，UGC内容人工审核，辅助AI批量生成，人工编辑确保简洁20字以内。

-   编写文档: 先编写产品文档明确数据协议，再补技术文档，便于开发理解接口设计和系统流程。@saintouyang(欧阳婷婷)

-   完成合包: 完成数据协议合包，目标8号，知识库热更15号前，确保核心功能顺利上线。

-   协调开发: 确保杨波进行代码review和实现，私下对一下开发细节，保证框架可扩展。

-   验证优化: 搭建测试平台供内部验证，设计埋点方案跟踪用户选择，邀请用户反馈优化参数。

-   上传知识库: 将知识库内容上传到NPC平台，需雨琪支持，确保知识库运营顺利。@saintouyang(欧阳婷婷)